FIAP — FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
Engenharia de Software / Governança & Qualidade Ágil
Atividade Prática: Backlog, User Stories, BDD e Planning Poker
Estudo de Caso: Plataforma iBank (Até 5 Pontos no 4CP)

INTEGRANTES DO GRUPO: • João Vitor Lacerda — RM 565565 • Murillo Fernandes Carapia — RM 564969 • Kauan Vieira — RM 565403 • Pedro de Matos Previtali — RM 564184

# 1. Objetivos e Critérios da Atividade

Esta entrega contempla a reestruturação técnica do backlog do iBank, abrangendo:
1. Reescrita dos PBIs no formato canônico de História de Usuário (Como / Eu quero / Para);
2. Elaboração de Critérios de Aceite em BDD (Gherkin) com múltiplos cenários (positivo e negativo/exceção);
3. Decomposição em Tarefas Técnicas de Engenharia (Tasks) para o time de desenvolvimento (Frontend/Backend);
4. Estimativa de Esforço com Planning Poker (Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...) com justificativa de complexidade;
5. Consolidação hierárquica dos pontos de esforço por Feature e por Épico.

# ÉPICO 1: Checkout e Pagamento Online

Descrição: Permitir que clientes finalizem compras na loja online realizando pagamentos de forma rápida, segura e com múltiplas formas de pagamento.
Pontos Totais do Épico: 18 Pontos

## Feature 1.1: Pagamento via Cartão de Crédito

Descrição: Possibilitar que o cliente pague seus pedidos usando cartão de crédito diretamente no checkout, incluindo validação dos dados do cartão e tratamento de recusas.
Pontos da Feature: 10 Pontos

### PBI 1.1.1 — Pagar pedido com cartão de crédito

Descrição Original do PO: "Precisamos que o cliente consiga colocar os dados do cartão dele (número, validade, nome e CVV) na tela de pagamento e finalizar a compra. Se o cartão for recusado pela operadora, precisa avisar o cliente e deixar ele tentar de novo com outro cartão. Se der certo, mostra uma confirmação do pedido pra ele."

1) História de Usuário (User Story):
• Como cliente da loja online,
• Eu quero inserir os dados do meu cartão de crédito (número, validade, nome impresso e CVV) e processar o pagamento do pedido,
• Para eu finalize minha compra de forma ágil e segura, sabendo imediatamente se a transação foi aprovada ou recusada.

2) Critérios de Aceite em BDD (Gherkin):

Cenário 1: Pagamento com cartão de crédito aprovado com sucesso
  Dado que estou na tela de checkout com itens no carrinho e selecionei a opção 'Cartão de Crédito'
  Quando preencho os dados válidos do cartão (número, nome, validade e CVV) e clico em 'Finalizar Compra'
  Então a operadora processa a transação com sucesso, o status do pedido é alterado para 'Aprovado' e vejo a tela de confirmação do pedido com o número da compra.

Cenário 2: Pagamento recusado pela operadora do cartão
  Dado que estou na tela de checkout e informei dados de um cartão que foi recusado pela operadora/banco emissor
  Quando clico em 'Finalizar Compra'
  Então vejo uma mensagem de erro clara informando o motivo da recusa e permaneço na tela de pagamento para tentar novamente ou selecionar outro cartão.

3) Tarefas de Engenharia (Tasks):
• Task 1 (Frontend): Desenvolver o formulário de pagamento com máscaras de entrada (número, data de validade MM/AA, CVV), validação de algoritmo de Luhn no client-side e feedback visual de carregamento durante a autorização.
• Task 2 (Backend): Implementar endpoint seguro de checkout integrado à API do Gateway de Pagamento, com validação de payload, idempotência de transação e mapeamento de códigos de retorno da adquirente.

4) Estimativa Planning Poker (Fibonacci):
• Pontos Estimados: 5 Pontos
• Motivo do Esforço: Envolve integração externa síncrona com adquirente/gateway de pagamento, tratamento robusto de erros e exceções de rede, conformidade com segurança de dados e criação de fluxos de UI tanto para caminhos felizes quanto para retentativas imediatas.

### PBI 1.1.2 — Salvar cartão de crédito para compras futuras

Descrição Original do PO: "O cliente devia poder marcar uma caixinha tipo 'salvar esse cartão' na hora de pagar, aí da próxima vez que ele for comprar o cartão já aparece salvo e ele não precisa digitar tudo de novo. Precisa mostrar só os últimos 4 números do cartão salvo, óbvio, e ele tem que poder remover o cartão salvo se quiser."

1) História de Usuário (User Story):
• Como cliente autenticado da loja,
• Eu quero salvar os dados do meu cartão de crédito de forma segura durante o checkout e gerenciar meus cartões salvos,
• Para eu não precise digitar todos os dados em compras futuras e possa excluir cartões salvos quando desejar.

2) Critérios de Aceite em BDD (Gherkin):

Cenário 1: Salvar cartão tokenizado durante o checkout e reutilizá-lo
  Dado que sou um usuário autenticado na tela de pagamento com novos dados de cartão
  Quando marco a opção 'Salvar este cartão para compras futuras' e concluo o pedido
  Então o cartão é salvo via token seguro e, na próxima compra, é exibido mascarado (ex: **** **** **** 1234) com a bandeira correspondente para seleção com um clique.

Cenário 2: Remover cartão de crédito previamente salvo
  Dado que possuo um ou mais cartões salvos no meu perfil/tela de checkout
  Quando clico na opção 'Excluir cartão' e confirmo a ação no modal
  Então o vínculo do token do cartão é revogado/removido da minha conta e ele deixa de ser exibido na lista de formas de pagamento.

3) Tarefas de Engenharia (Tasks):
• Task 1 (Backend / Segurança): Implementar integração de tokenização (PCI-DSS compliant via gateway) para armazenamento seguro de tokens, bandeira e últimos 4 dígitos vinculados ao ID do cliente, além de endpoints REST de listagem e deleção lógica/física.
• Task 2 (Frontend): Desenvolver componente de seleção de cartões salvos no checkout com layout em cards, máscara de dados sensíveis e botão de exclusão com diálogo de confirmação.

4) Estimativa Planning Poker (Fibonacci):
• Pontos Estimados: 5 Pontos
• Motivo do Esforço: Exige conformidade estrita com normas de segurança de dados de cartão (PCI-DSS / tokenização no gateway, sem armazenar dados brutos como CVV ou PAN completo), persistência relacional de tokens por usuário e interface de gerenciamento/remoção.

## Feature 1.2: Pagamento via Pix

Descrição: Possibilitar que o cliente pague seus pedidos via Pix no checkout, com confirmação automática do pagamento.
Pontos da Feature: 8 Pontos

### PBI 1.2.1 — Gerar QR Code Pix para pagamento do pedido

Descrição Original do PO: "Na tela de pagamento precisa ter a opção de Pix, e quando o cliente escolhe isso a gente gera um QR Code (e também o código copia-e-cola) pra ele pagar pelo banco dele. O QR Code tem que expirar depois de um tempo, tipo 30 minutos, senão fica um problema de segurança."

1) História de Usuário (User Story):
• Como cliente da loja online,
• Eu quero gerar um QR Code Pix dinâmico e uma linha de código 'Copia e Cola' ao selecionar a forma de pagamento Pix,
• Para eu possa pagar o valor exato do meu pedido pelo aplicativo do meu banco com comodidade dentro do prazo de validade de 30 minutos.

2) Critérios de Aceite em BDD (Gherkin):

Cenário 1: Geração bem-sucedida de QR Code e código Copia e Cola com timer
  Dado que selecionei a opção de pagamento 'Pix' na tela de finalização
  Quando clico em 'Gerar Pix'
  Então o sistema exibe a imagem do QR Code dinâmico, o botão para copiar o código 'Pix Copia e Cola' e um contador regressivo indicando 30 minutos restantes de validade.

Cenário 2: Cópia da chave Copia e Cola para a área de transferência
  Dado que o QR Code Pix foi gerado na tela
  Quando clico no botão 'Copiar código Pix'
  Então o código alfanumérico é transferido para a área de transferência do dispositivo e vejo uma notificação de confirmação ('Código copiado com sucesso!').

3) Tarefas de Engenharia (Tasks):
• Task 1 (Backend): Implementar integração com API Pix do PSP/Banco Central para criação de cobrança com vencimento imediato (cob), gerando o payload Pix, EMV payload e calculando TTL de 30 minutos.
• Task 2 (Frontend): Desenvolver tela de pagamento Pix com renderizador de imagem do QR Code, botão de cópia com API Clipboard do navegador e contador regressivo (timer) de 30 minutos.

4) Estimativa Planning Poker (Fibonacci):
• Pontos Estimados: 3 Pontos
• Motivo do Esforço: Tarefa de complexidade moderada: chamada à API do PSP para gerar payload Pix, renderização do QR Code no frontend e controle de timer no cliente.

### PBI 1.2.2 — Confirmar automaticamente pedido pago via Pix

Descrição Original do PO: "Assim que o banco confirmar que o Pix caiu, o pedido já tem que mudar pra 'pago' sozinho, sem o cliente precisar clicar em nada, e mostrar uma telinha de sucesso. Se passar do tempo de expiração e o Pix não cair, o pedido tem que ser cancelado automaticamente."

1) História de Usuário (User Story):
• Como cliente que realizou o pagamento via Pix,
• Eu quero que a confirmação do pagamento seja identificada em tempo real e a tela atualize automaticamente para o status 'Pago',
• Para eu tenha certeza imediata de que minha compra foi concluída sem precisar atualizar a página manualmente.

2) Critérios de Aceite em BDD (Gherkin):

Cenário 1: Notificação e atualização automática de pagamento em tempo real
  Dado que estou na tela de pagamento com o QR Code Pix ativo e efetuo o pagamento no app do meu banco
  Quando o webhook do banco notifica o backend do iBank com a liquidação do Pix
  Então a página do checkout transiciona automaticamente para a tela de 'Pedido Aprovado com Sucesso' sem intervenção manual do usuário.

Cenário 2: Cancelamento automático por expiração do prazo de 30 minutos
  Dado que o QR Code Pix foi gerado e o cliente não realizou o pagamento dentro de 30 minutos
  Quando o cronômetro atinge 00:00
  Então o pedido é marcado como 'Cancelado por Expiração', o QR Code é invalidado e o cliente recebe a opção de gerar um novo pedido.

3) Tarefas de Engenharia (Tasks):
• Task 1 (Backend): Construir endpoint seguro de Webhook com validação de assinatura HMAC/mTLS para receber callbacks do PSP Pix, atualizar o status do pedido no banco de dados e disparar evento via WebSockets / Server-Sent Events (SSE).
• Task 2 (Frontend & Worker): Implementar conexão WebSocket/SSE no frontend para ouvir o evento de confirmação e redirecionar a tela; configurar rotina/job agendado no backend para cancelamento de pedidos com Pix expirado.

4) Estimativa Planning Poker (Fibonacci):
• Pontos Estimados: 5 Pontos
• Motivo do Esforço: Requer arquitetura assíncrona orientada a eventos (Webhooks seguros, mensageria interna, comunicação em tempo real via WebSockets para a UI) e rotinas agendadas para cancelamento por timeout.

# ÉPICO 2: Gestão de Assinaturas e Cobrança Recorrente

Descrição: Permitir que a empresa ofereça planos por assinatura, cobrando os clientes de forma automática e recorrente, com visibilidade e controle para o próprio cliente sobre sua assinatura.
Pontos Totais do Épico: 16 Pontos

## Feature 2.1: Cobrança Recorrente de Assinaturas

Descrição: Cobrar automaticamente o cliente assinante todo mês na data de vencimento do plano, lidando também com casos em que a cobrança falha.
Pontos da Feature: 10 Pontos

### PBI 2.1.1 — Cobrar automaticamente o cliente assinante

Descrição Original do PO: "O sistema precisa cobrar o cartão salvo do assinante automaticamente todo mês, na mesma data em que ele assinou o plano. Se a cobrança falhar (cartão vencido, sem limite, etc.), o cliente precisa ser avisado por e-mail e a assinatura fica marcada como 'pagamento pendente' até ele regularizar. Se a cobrança der certo, a assinatura continua ativa normalmente."

1) História de Usuário (User Story):
• Como sistema iBank / gestor de assinaturas,
• Eu quero debitar automaticamente no cartão salvo do cliente o valor da mensalidade na data de vencimento de cada ciclo,
• Para a assinatura permaneça ativa de forma contínua sem que o cliente precise renovar manualmente todo mês.

2) Critérios de Aceite em BDD (Gherkin):

Cenário 1: Cobrança recorrente mensal processada com sucesso
  Dado que o assinante possui uma assinatura ativa e um cartão de crédito válido vinculado
  Quando o sistema atinge a data do ciclo de faturamento mensal e dispara a cobrança
  Então a transação é autorizada, a vigência do plano é prorrogada por mais 30 dias e a assinatura permanece com status 'Ativa'.

Cenário 2: Falha no débito recorrente e mudança para pagamento pendente
  Dado que a data de cobrança mensal foi atingida e o cartão cadastrado foi recusado (sem limite, expirado ou bloqueado)
  Quando o sistema processa a transação e recebe a resposta de falha da adquirente
  Então o status da assinatura é atualizado para 'Pagamento Pendente' e um e-mail transacional é enviado ao cliente com alerta e link para atualização do método de pagamento.

3) Tarefas de Engenharia (Tasks):
• Task 1 (Backend / Batch Engine): Desenvolver job agendado (Cron/Scheduler) diário com particionamento de lote para identificar assinaturas elegíveis à cobrança do dia, invocar o gateway com cartão tokenizado e atualizar datas de ciclo.
• Task 2 (Serviço de Mensageria / E-mail): Implementar integração com serviço de e-mail transacional com templates dinâmicos de aviso de cobrança efetuada com sucesso ou falha no pagamento com CTA para regularização.

4) Estimativa Planning Poker (Fibonacci):
• Pontos Estimados: 5 Pontos
• Motivo do Esforço: Exige criação de motor de recorrência confiável (tolerância a falhas, bloqueios pessimistas para evitar duplicidade de cobrança, gerenciamento de ciclo de vida de assinaturas e disparo de e-mails transacionais).

### PBI 2.1.2 — Tentar novamente cobrança que falhou (retry automático)

Descrição Original do PO: "Quando a cobrança falhar, não pode simplesmente desistir na primeira tentativa. O sistema tem que tentar cobrar de novo automaticamente, tipo 3 vezes, com um intervalo de uns 2 dias entre cada tentativa. Se depois das 3 tentativas ainda falhar, aí sim a assinatura é cancelada e o cliente é avisado."

1) História de Usuário (User Story):
• Como sistema iBank,
• Eu quero executar uma régua de retentativas automáticas de cobrança (até 3 tentativas a cada 2 dias) em faturas não pagas,
• Para taxas de inadimplência involuntária sejam reduzidas antes de efetivar o cancelamento da assinatura.

2) Critérios de Aceite em BDD (Gherkin):

Cenário 1: Sucesso na segunda ou terceira retentativa de cobrança
  Dado que uma assinatura está com status 'Pagamento Pendente' após 1 falha anterior
  Quando o job de retentativa executa no intervalo de 2 dias e o cartão do cliente agora possui limite disponível
  Então o pagamento é aprovado, o contador de retentativas é resetado, o status da assinatura volta para 'Ativa' e o cliente é notificado do sucesso.

Cenário 2: Esgotamento das 3 tentativas e cancelamento definitivo da assinatura
  Dado que a cobrança de uma assinatura falhou em todas as 3 tentativas espaçadas a cada 2 dias
  Quando a terceira tentativa é recusada pelo gateway
  Então o sistema altera o status da assinatura para 'Cancelada por Inadimplência', encerra o acesso aos benefícios e envia um e-mail de notificação de cancelamento ao cliente.

3) Tarefas de Engenharia (Tasks):
• Task 1 (Backend / Dunning Logic): Implementar tabela/estrutura de histórico de cobranças e controle de régua de cobrança (Dunning Management), registrando número da tentativa (1 a 3), data da próxima execução (intervalo D+2) e status de cada tentativa.
• Task 2 (Backend / Lifecycle & Notification): Desenvolver rotina assíncrona de processamento da fila de retentativas e trigger de transição de estado final para cancelamento com envio de e-mail de rescisão.

4) Estimativa Planning Poker (Fibonacci):
• Pontos Estimados: 5 Pontos
• Motivo do Esforço: Envolve gerenciamento de máquina de estados complexa com agendamento temporal distribuído (retentativas com backoff de 2 dias), idempotência e encerramento automatizado de direitos de acesso.

## Feature 2.2: Autoatendimento da Assinatura pelo Cliente

Descrição: Dar autonomia para o cliente visualizar e gerenciar sua própria assinatura sem precisar acionar o suporte.
Pontos da Feature: 6 Pontos

### PBI 2.2.1 — Visualizar histórico de cobranças da assinatura

Descrição Original do PO: "O cliente precisa ter uma área tipo 'minha assinatura' onde ele vê todas as cobranças que já rolaram, com data, valor e status (pago, falhou, pendente). Ele também deveria poder baixar um comprovante/recibo de cada cobrança que deu certo."

1) História de Usuário (User Story):
• Como cliente assinante,
• Eu quero acessar o histórico detalhado de cobranças da minha assinatura e realizar o download dos recibos em PDF das faturas pagas,
• Para eu tenha controle financeiro e comprovantes para minha prestação de contas.

2) Critérios de Aceite em BDD (Gherkin):

Cenário 1: Visualização da listagem de histórico com filtros e status
  Dado que sou um assinante autenticado e acesso a página 'Minha Assinatura'
  Quando navego até a seção 'Histórico de Cobranças'
  Então visualizo a lista ordenada cronologicamente contendo data de cobrança, valor faturado, método de pagamento utilizado e status (Pago, Pendente, Falhou).

Cenário 2: Download do comprovante/recibo em PDF de fatura paga
  Dado que visualizo uma cobrança com status 'Pago' no meu histórico
  Quando clico no botão 'Baixar Recibo'
  Então o sistema gera e inicia o download de um arquivo PDF contendo os dados fiscais, dados do titular, valor e autenticação da transação.

3) Tarefas de Engenharia (Tasks):
• Task 1 (Backend): Criar endpoint RESTful paginado /api/v1/subscriptions/{id}/invoices e serviço de renderização de PDF para emissão de comprovantes de pagamento.
• Task 2 (Frontend): Construir a interface da aba 'Minha Assinatura' com tabela responsiva, badges visuais por status e botão de download com feedback de progresso.

4) Estimativa Planning Poker (Fibonacci):
• Pontos Estimados: 3 Pontos
• Motivo do Esforço: Complexidade moderada e bem definida: consulta padrão com paginação e geração de template PDF para download no client-side.

### PBI 2.2.2 — Cancelar assinatura pelo próprio cliente

Descrição Original do PO: "O cliente tem que poder cancelar a assinatura dele mesmo, sem precisar ligar pra ninguém. Depois que ele cancela, a assinatura continua ativa até o fim do período já pago, e só depois disso é que para de verdade. Precisa também pedir um motivo do cancelamento antes de confirmar."

1) História de Usuário (User Story):
• Como cliente assinante,
• Eu quero solicitar o cancelamento da minha assinatura diretamente pelo portal informando o motivo,
• Para o cancelamento seja efetuado com transparência e eu continue usufruindo do serviço até o término do período já faturado.

2) Critérios de Aceite em BDD (Gherkin):

Cenário 1: Cancelamento com preenchimento obrigatório do motivo e vigência até o fim do ciclo
  Dado que possuo uma assinatura ativa e clico em 'Cancelar Assinatura'
  Quando seleciono um dos motivos no questionário (ou digito uma justificativa) e confirmo a solicitação
  Então o status da assinatura muda para 'Cancelamento Agendado', nenhuma nova cobrança é gerada e meu acesso permanece ativo até o último dia do ciclo já pago.

Cenário 2: Tentativa de cancelamento sem selecionar o motivo
  Dado que abri o modal de cancelamento de assinatura
  Quando tento clicar em 'Confirmar Cancelamento' sem selecionar uma opção de motivo
  Então o sistema bloqueia o envio, exibe um alerta de validação ('Por favor, selecione um motivo') e mantém a assinatura ativa.

3) Tarefas de Engenharia (Tasks):
• Task 1 (Frontend): Criar modal de cancelamento e retenção com formulário de motivo (select/radio buttons + campo de texto opcional), alertas explicativos sobre a data final de acesso e confirmação em 2 etapas.
• Task 2 (Backend): Implementar endpoint PATCH /api/v1/subscriptions/{id}/cancel para gravar o motivo do churn na base analítica, desativar a renovação automática e agendar a inativação do acesso para a data final do ciclo vigente (expires_at).

4) Estimativa Planning Poker (Fibonacci):
• Pontos Estimados: 3 Pontos
• Motivo do Esforço: Regra de negócio simples e direta: alteração de flag de renovação, registro de feedback de cancelamento e manutenção da data de expiração contratada.

# 3. Tabela Consolidada de Pontos do Backlog

| Nível | Identificador & Nome | Pontos | Justificativa Sintética |
| --- | --- | --- | --- |
| PBI | PBI 1.1.1 — Pagar pedido com cartão de crédito | 5 | Integração síncrona com gateway, validações e recusas |
| PBI | PBI 1.1.2 — Salvar cartão para compras futuras | 5 | Tokenização segura PCI-DSS, mascaramento e CRUD |
| FEATURE | Feature 1.1: Pagamento via Cartão de Crédito | 10 | Soma dos PBIs 1.1.1 + 1.1.2 |
| PBI | PBI 1.2.1 — Gerar QR Code Pix | 3 | Emissão de payload Pix imediato e timer no frontend |
| PBI | PBI 1.2.2 — Confirmar Pix automático | 5 | Webhooks seguros, WebSocket em tempo real e timeout |
| FEATURE | Feature 1.2: Pagamento via Pix | 8 | Soma dos PBIs 1.2.1 + 1.2.2 |
| ÉPICO | ÉPICO 1: Checkout e Pagamento Online | 18 | Soma das Features 1.1 + 1.2 (10 + 8) |
| PBI | PBI 2.1.1 — Cobrar cliente assinante | 5 | Job agendado diário, débito em cartão tokenizado e emails |
| PBI | PBI 2.1.2 — Retry automático de cobrança | 5 | Máquina de estados para régua de Dunning (3 retries D+2) |
| FEATURE | Feature 2.1: Cobrança Recorrente | 10 | Soma dos PBIs 2.1.1 + 2.1.2 |
| PBI | PBI 2.2.1 — Visualizar histórico e recibos | 3 | Listagem paginada e gerador de PDF de recibo |
| PBI | PBI 2.2.2 — Cancelar assinatura pelo cliente | 3 | Pesquisa de churn e cancelamento diferido ao fim do ciclo |
| FEATURE | Feature 2.2: Autoatendimento | 6 | Soma dos PBIs 2.2.1 + 2.2.2 |
| ÉPICO | ÉPICO 2: Gestão de Assinaturas | 16 | Soma das Features 2.1 + 2.2 (10 + 6) |
| TOTAL | TOTAL GERAL DO PROJETO | 34 | Soma dos Épicos 1 e 2 (18 + 16 = 34 pts) |